## Slide 1: iDoc Cloud产品需求讨论会议（2018/12/12）
会议纪要
2018
上海同富信息科技有限公司

## Slide 2
会议概览
讨论内容
CONTENT
01
02
03
会议决议
03
后续计划

## Slide 3: 会议概览
FUNCTION
&
ABARBEITUNG
01.PART ONE

## Slide 4: 会议概览
01.PART ONE
会议时间：2018-12-12
会议主题：产品架构的讨论及原型完成情况
具体议题：iDoc Cloud产品架构具体细节及原型设计讨论
参与会其它人员： 无
参与会公司人员： 陶华
            姜莉莉
            王代胜
            植思杰
            俞志豪

## Slide 5: 讨论内容
FUNCTION
&
ABARBEITUNG
02.PART TWO

## Slide 6
02.PART TWO
讨论
iDoc Cloud产品架构组织
  具体产品的架构图详细汇报
  对于产品架构初步实现的沟通
原型图情况
  项目管理部分完善

## Slide 7: 会议决议
FUNCTION
&
ABARBEITUNG
03.PART THREE

## Slide 8: 会议决议
03.PART THREE
架构的基础功能实现
原型图的完善
原型图转换为html
将iDoc Cloud项目相关的内容都上传到SVN

## Slide 9: 后续计划
FUNCTION
&
ABARBEITUNG
04.PART FOUR

## Slide 10: 后续计划
04.PART FOUR
完成基础的架构测试
项目相关内容上传SVN

## Slide 11: 下次会议时间
04.PART FOUR
下次会议时间为：2018年12月19日 下午4点
会议的议题：原型图的html最终定版，以及架构测试的情况沟通

## Slide 12: THANKS
BUSINESS PLAN