## Slide 1: iDoc Cloud产品需求讨论会议（2018/12/12）
会议纪要
2018
上海同富信息科技有限公司

## Slide 2
会议概览
讨论内容
CONTENT
01
02
03
会议决议
03
后续计划

## Slide 3: 会议概览
FUNCTION
&
ABARBEITUNG
01.PART ONE

## Slide 4: 会议概览
01.PART ONE
会议时间：2018-12-12
会议主题：深入讨论原型进度
具体议题：讨论原型进展，及功能优化设计
参与会其它人员： 无
参与会公司人员： 陶华
            姜莉莉
            王代胜
            植思杰
            俞志豪

## Slide 5: 讨论内容
FUNCTION
&
ABARBEITUNG
02.PART TWO

## Slide 6
02.PART TWO
讨论
原型讨论
  针对idoc原型初步设计展示
  优化建议，提出哪部分体验不好，后期制作的时候时候优化
项目管理模块的从新设计

## Slide 7: 会议决议
FUNCTION
&
ABARBEITUNG
03.PART THREE

## Slide 8: 会议决议
03.PART THREE
继续完成原型图的制作
对需要优化的部分进行构思设计
项目管理模块设计
缺： 管理员 --个人用户信息更新 文档--归档管理 特殊授权 黑白名单
修：
项目角色成员设置
项目流程设计

## Slide 9: 后续计划
FUNCTION
&
ABARBEITUNG
04.PART FOUR

## Slide 10: 后续计划
04.PART FOUR
原型制作完毕后开始后端逻辑构思讨论

## Slide 11: 下次会议时间
04.PART FOUR
下次会议时间为：2018年12月14日 下午4点
会议的议题：原型图的完成并展示，讨论。初步后台架构讨论

## Slide 12: THANKS
BUSINESS PLAN