## Slide 1: 2019年部门工作规划与安排
--2019年1月起正式执行

## Slide 2: 部门运营工作
市场
售前
销售
研发
实施
运维
行政
商务
运营
研发： 陶华
运维实施 ：孙琳
部门助理： 姜莉莉
部门总监： 陶华

## Slide 3: 部门产品规划
iPortal（内网门户）
iDoc（文档管理）
iSalse（销售管理）
iTSP（售后服务）
iChart（数据可视化）
iKnow（知识管理）
iData（大数据处理）
iBus（服务总线）
iSSO（多位组织管理）
iBox（私有云盘）
iAI（智能机器人）
iGate（API网关）
iAAS（基础架构）
iWeb（外网门户）
iBPM（流程审批）
产品
计划

## Slide 4: 客户服务（运维、功能变更及新需求开发）
客户 | 项目 | 预计资源投入
联合汽车电子 | LL系统运维 | 孙琳、张帅帅、陈琼琼、+2~4
 | 内网Portal运维 | 
 | 外网Portal运维 | 
 | 销售机会系统运维 | 
 | 销售合同系统运维 | 
 | iDoc系统运维 | 
 | KM系统运维 | 
 | 8D系统运维 | 
 | NE1 Portal运维 | 
 | UCM系统运维 | 
 | IRM系统运维 | 
 | 联电智慧标定系统运维 | 
严锋安道拓 | BOS系统运维 | 
 | iDoc系统运维 | 
其它客户 | 微信抢车位系统 | 

## Slide 5: 2019年度产品研发计划
产品名称 | 阶段 | 里程碑 | 工作内容 | 计划启动时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 预计资源投入
iDoc 6.0 | 前期准备 | 产品定位与需求调研 | 需求讨论 | 2018年10月8日 | 2018年10月31日 | 陶华 | 陶华、俞志豪、植思杰、 姜莉莉、江宇虹、胡昌荣
 |  |  | 原型制作 | 2018年11月1日 | 2018年11月30日 | 俞志豪 | 
 |  |  | 原型讨论 | 2018年12月1日 | 2018年12月31 | 陶华 | 
 |  |  | 需求与原型确认 （提交需求设计说明书） | 2019年1月1日 | 2019年1月15日 | 俞志豪 | 
 |  |  | 编制商业计划说明书与成本预算说明 | 2019年1月16日 | 2019年1月31日 | 陶华 | 
 |  | 产品设计确认 | 产品UI设计 | 2019年1月2日 | 2019年1月31日 | 李彬洁 | 
 |  |  | 产品部署架构设计及验证 | 2018年12月1日 | 2018年12月20日 | 王代胜 | 
 |  |  | 开发技术定型及验证 （提交数据要求设计说明书） | 2018年12月21日 | 2019年1月15日 | 植思杰 | 
 |  |  | 系统概要设计 （提交产品概要设计说明书） | 2019年1月7日 | 2019年1月18日 | 王代胜 | 
 |  |  | 产品设计确认 （提交详细设计说明书） | 2019年2月1日 | 2019年2月28日 | 陶华、俞志豪、植思杰 | 
 | 产品实施 | 功能开发 | 产品功能开发 | 2019年3月1日 | 2019年5月31日 | 俞志豪、植思杰 | 
 |  | 系统测试 | 集成测试 | 2019年6月1日 | 2019年6月15日 | 俞志豪、植思杰 | 
 |  |  | 压力测试 | 2019年6月16日 | 2019年6月18日 | 俞志豪、植思杰 | 
 |  | 上线发布 | 系统上线 | 2019年6月19日 | 2019年6月21日 | 俞志豪、植思杰 | 
 |  | 运维管理 | 知识转移 （代码、文档、手册、部署环境的归档提交） | 2019年6月22日 | -- | 俞志豪、植思杰 | 
 |  |  | 系统运维 | 2019年6月22日 | -- | 俞志豪、植思杰 | 
 | 营销推广 | 市场推广 | 提交市场推广实施计划 | 2019年5月1日 | -- | 陶华、姜莉莉 | 
 |  |  | 提交产品服务策略 | 2019年5月1日 | 2019年5月31日 | 陶华、姜莉莉 | 
 |  | 产品营销 | 市场推广计划的执行 | 2019年5月1日 | -- | 陶华、姜莉莉 | 
 |  |  | 产品发布 | 2019年7月1日 | -- | 陶华、姜莉莉 | 
 |  |  | 商务与客户售后服务 | 2019年7月1日 | -- | 陶华、姜莉莉 | 

## Slide 6: 2019年度绩效考核标准
积分制考核
工作效率
（20%）
员工规范
（20%）
知识贡献
（20%）
任务完成
（40%）
在公司iDoc、培训等平台上贡献知识和文档
在公司iDoc、培训等平台上更新知识和文档
在公司iDoc、培训等平台上学习和应用技术知识
公司内部项目汇报
公司内部经验分享
公司内部技能培训
上/下班考勤
用户投诉
用户表扬
其它公司规范的执行情况
员工工作任务清单的执行结果和执行效率
员工工作任务完成质量
工作工时付出及成果等
年终奖金

## Slide 7: 2019年度薪酬构成与发放标准
薪酬构成
工资（月度）
奖金（年度）
年终奖
双薪
单项奖励
2019年员工社保默认将按照实际工资基数缴纳、如有特殊情况可另行提出
税费按照实际发放的金额扣缴
税费按照实际发放的金额扣缴
根据公司实际经营状况确定金额和奖励项
根据员工考核情况和实际贡献大小确定发放的标准和人员
向考核合格且为公司服务满一年的员工发放
考核合格但服务期不满一年的按比例发放
考核合格且根据具体考核结果进行发放

## Slide 8: 2019年度报销制度规范
需要列明具体的项目名称
需要列明费用产生的明细和相关人员信息
需要提供足额的发票金额
项目报销需要项目经理和项目总监批准
项目报销费用不能超过项目总金额的2%，超出部分需要项目经理另行申报并提交超支的原因

## Slide 9: 2019年度部门日常管理规范
部门考勤管理
  考勤功能在钉钉登录完成；
    9:30前打卡为正常上班打卡，9:30~10:00打卡为迟到，10点后打卡记录为缺勤
    18:00后打卡为正常下班打卡，提前打卡视为早退
    不在公司请使用外勤打卡功能。外勤期间根据实际情况打卡
    每周部门助理会统计部门考勤情况，如有缺勤情况的需要给与情况说明。缺勤时间将直接抵扣响应的带薪休假时间，超出部分按照事假处理，此外3次迟到扣半天的年假。
    如需去客户现场服务的需要提前在钉钉提交外出申请写明外出的事由和客户信息及工作内容。
部门报销流程
  报销流程在钉钉完成，具体规范参考《报销制度规范》
员工请假流程
  请假流程在钉钉完成
  员工请假时间有限通过带薪休假抵扣，超出部分按事假处理
  员工请假必须实现提叫流程审批，如遇突发情况需要实现口头向部门助理和对应的主管报备，事后及时补交请假申请

## Slide 10: Thank you！